UMOWA NR ................- projekt

Zawarta w dniu ...........................2017 r. w Kudowie-Zdrój pomiędzy:

Parkiem Narodowym Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdrój, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

zwanym dalej Zleceniodawcą

reprezentowanym przez mgr inż. Bartosz Małka – Dyrektora Parku Narodowego

a firmą ............................................................................

reprezentowaną przez ...............................................

zwanego dalej Zleceniobiorcą

§ 1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania prace polegające na:

Etap  1)   wygrabieniu darni fragmentu łąki o powierzchni 0,3 ha.

Etap 2) wykoszeniu łąk na terenie PNGS o łącznej powierzchni 15,90 ha wraz z zebraniem i wyniesieniem z terenu Parku pokosu. W przypadku części łąk dopuszczalne jest koszenie mechaniczne lekkim sprzętem (łączna powierzchnia 8,21 ha), pozostałe należy wykosić ręcznie (łączna powierzchnia 7,69 ha). Jako koszenie ręczne należy rozumieć koszenie za pomocą kosy ręcznej lub ręcznej spalinowej.

Etap  3)   wertykulacji fragmentu łąki o powierzchni 0,3 ha.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy wykonania prac:

Etap 1. Termin zgrabienia darni ustala się na: 27 marca - 14 kwietnia 2017 r.

Etap 2. Terminy koszenia wraz z zebraniem i wyniesieniem pokosu ustala się na:

- 15 czerwca - 01 lipca 2017 r. dla łąki zlokalizowanej w wydzieleniu 138b

- 01 lipca – 15 lipca 2017 r. dla łąk zlokalizowanych w wydzieleniach: 43w, 81a, 128 w, x, y

- 15 lipca - 30 sierpnia 2017 r. dla łąk zlokalizowanych w wydzieleniach: 1a, b, 5b, 43n, 49d, 61g, k, 80g, 108c, i, 121, 126, 141cx, 146j, bx, dx.

Etap 3. Termin wertykulacji łąki ustala się na: 6 - 24 listopad 2017 r.

§ 3

- Za usługę opisaną w § 1 Wykonawca otrzyma łącznie wynagrodzenie w wysokości ......................... netto (słownie: ...................................................................................................) + obowiązująca stawka VAT.

- Przedmiot umowy dzieli się na następujące etapy prac:

- wynagrodzenie za etap I w wysokości ............................. zł netto + obowiązująca stawka VAT

- wynagrodzenie za etap II w wysokości ............................ zł netto + obowiązująca stawka VAT

- wynagrodzenie za etap III w wysokości ........................... zł netto + obowiązująca stawka VAT

§ 4

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT i po protokolarnym odbiorze poszczególnych etapów prac.

- Faktura VAT w pozycji nabywca winna zawierać: Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57- 350 Kudowa Zdrój, NIP: 883-185-29-45, REGON: 021783891.

- Za datę zapłaty strony przyjmują datę złożenia przelewu w banku prowadzącym rachunek bankowy Zleceniodawcy.

§ 5

- W przypadku zwłoki w wykonaniu prac przez Zleceniobiorcę, w stosunku do terminu określonego w zleceniu, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę w wysokości 0,5 % wartości niewykonanych prac, za każdy dzień zwłoki. Fakt wykonania całości prac, od których naliczana była kara, Zleceniobiorca zgłosi pisemnie w sekretariacie Zleceniodawcy.

- Strony ustalają że, czas naliczania kary to maksymalnie 30 dzień od terminu wykonania zlecenia. Po tym dniu nastąpi rozwiązanie umowy z winy Zleceniobiorcy.

- W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zleceniodawcę powyżej 30 dni, Zleceniobiorca ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek a Zleceniodawca zobowiązany jest do ich zapłacenia.

- W przypadku nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy strony mogą dochodzić roszczeń z tytułu powstałych szkód w zależności od specyfiki wykonanych prac.

- Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do potrącenia z bieżącego Rachunku należności o której mowa w § 5 pkt. l.

§ 6

- Strony ustalają, że Zleceniobiorca ubezpieczy siebie i zatrudnionych pracowników od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP oraz ponosić będzie odpowiedzialność za zaistniałe wypadki przy pracy. Zleceniobiorca  zobowiązuje się: przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą, sprawny sprzęt oraz przestrzegać dopuszczalnego czasu pracy.

§7

Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

- Wykonywania zleconych prac w sposób nie powodujący szkód w zasobach przyrodniczych ekosystemów Parku. Jeżeli uszkodzenia wystąpią, Zleceniobiorca zobowiązuje się je naprawić lub wyrównać straty materialne jakie poniósł Park w oparciu o komisyjne szacunki strat.

- Codziennego pozostawiania powierzchni roboczej po zakończeniu prac w należytym porządku, rozumie się przez to: codzienne zabieranie z powierzchni roboczej opakowań i odpadów po zużytych materiałach i innych śmieci.

§ 8

W spawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwóch dla Zleceniodawcy i jednym dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA                                                                               ZLECENIOBIORCA

………………………                                                                                     .………………………