Załącznik 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

O. O. Szczeliniec.

1. Pozyskanie, zrywka i podwóz  drewna

Terminarz wykonywanych prac I- XII 2017r,

| Lp. | Oddział | Masa [m3] | Odległość zrywki [mb] | Strefa zrywki | Klasa wieku | Podwóz [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48d | 9 | 200 | III-IV | ## I | ## - |
| 2 | 52h | 92 | 300 | III | II | - |
| 3 | 7p | 316 | 200 | III | III | 316 |
| 4 | 3d | 382 | 200 | III | IV | 382 |
| 5 | 14c | 336 | 300 | III | V | - |
| 6 | 51c | 854 | 200 | III | V | - |
| 7 | 50b | 239 | 100 | III | V | - |
| 8 | 48d | 311 | 400 | III | V | - |
| 9 | 11f | 135 | 400 | III | V | - |
| 10 | 16j | 221 | 100 | III | V | - |
| 11 | PCL | 8 | 1000 | III - IV | ## II | - |
| 12 | PCL | 30 | 1000 | III – IV | ## III | ## - |
| 13 | PCL | 90 | 1000 | III – IV | ## IV | ## - |
| 14 | PCL | 430 | 1000 | III - IV | ## V i starsze | ## 200m3 |
|  |  | 3453 | ## Pozyskanie Razem |  |  |  |
| 15 |  | 100rg | ## Bieżące utrzymanie szlaków zrywkowych |  |  |  |
| 16 |  | 50rg | ## Inne czynności związane z pozyskaniem drewna |  |  |  |
| 17 |  | 680,10rg | ## Składanie gałęzi |  |  |  |

2. Hodowla lasu

| Typ planu | Grupa czynnności | Adres leśny | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Powierzchnie |  |  | Czynności |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Manip. | Zred. |  | Czynność |  | Jm. |  | Ilość |  | Ilość godzin |  |  |
| Hodowla lasu | B_ODNOSŁP - odnowienia pod osłoną drzewostanu | 13-00-1-01-7 -i | 0,23 | 0,18 |  | SADZ-W-J |  | TSZT |  | 0,8 |  | 31,2 |  | IV-VI 2017 IX-XI 2017 |
| Hodowla lasu | B_ODNOSŁP - odnowienia pod osłoną drzewostanu | 13-00-1-01-49 -h | 0,3 | 0,3 |  | SADZ-W-J |  | TSZT |  | 1,11 |  | 43,29 |  |  |
| Hodowla lasu | B_ODNOSŁP - odnowienia pod osłoną drzewostanu | 13-00-1-01-60 -c | 0,7 | 0,7 |  | SADZ-W-J |  | TSZT |  | 2,61 |  | 101,79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ZDAR-PO |  | TSZT |  | 0,78 |  | 24,18 |  |  |
|  |  |  | 1,23 | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  | 200,46 |  |  |
| Pozycja planu | Grupa czynnności | Adres leśny | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termin wykonania |
|  |  |  | Powierzchnie |  |  |  | Czynności |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Manip. |  | Zred. |  | Czynność |  | Jm. |  | Ilość |  | Ilość godzin |  |
| Hodowla lasu | B_PIELM -czyszczenia wczesne | 13-00-1-01-10 -i | 0,6 |  | 0,6 |  | CW- SM |  | HA |  | 0,6 |  | 27,6 | IX-X 2017 |
| Hodowla lasu | B_PIELM -czyszczenia wczesne | 13-00-1-01-11 -f | 0,3 |  | 0,3 |  | CW- SM |  | HA |  | 0,3 |  | 15,75 |  |
| Hodowla lasu | B_PIELM -czyszczenia wczesne | 13-00-1-01-12 -b | 0,5 |  | 0,5 |  | CW- SM |  | HA |  | 0,5 |  | 26,25 |  |
| Hodowla lasu | B_PIELM -czyszczenia wczesne | 13-00-1-01-29 -a | 0,43 |  | 0,43 |  | CW- SM |  | HA |  | 0,43 |  | 19,78 |  |
|  |  |  | 1,83 |  | 1,83 |  |  |  |  |  | 1,83 |  | 89,38 |  |
| Pozycja planu | Grupa czynnności | Adres leśny | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termin wykonania |
|  |  |  | Powierzchnie |  |  |  | Czynności |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Manip. |  | Zred. |  | Czynność |  | Jm. |  | Ilość |  | Ilość godzin |  |
| 201700375 | B_PIELMP -czyszczenia poźne | 13-00-1-01-48 -d | 2,69 |  | 2,69 |  | CP-N1R |  | HA |  | 2,69 |  | 217,89 | IX-X 2017 |
|  |  |  | 2,69 |  | 2,69 |  |  |  |  |  | 2,69 |  | 217,89 |  |
| Pozycja planu | Grupa czynnności | Adres leśny | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termin wykonania |
|  |  |  | Powierzchnie |  |  |  | Czynności |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Manip. |  | Zred. |  | Czynność |  | Jm. |  | Ilość |  | Ilość godzin |  |
| Hodowla lasu | B_PIELU-pielęgnowanie upraw | 13-00-1-01-1 -h | 1,2 |  | 1,2 |  | PIELS |  | HA |  | 1,2 |  | 117,6 | VI – IX 2017 |
| Hodowla lasu | B_PIELU-pielęgnowanie upraw | 13-00-1-01-4 -g | 1,86 |  | 1,86 |  | PIELS |  | HA |  | 1,86 |  | 91,14 |  |
| Hodowla lasu | B_PIELU-pielęgnowanie upraw | 13-00-1-01-7 -k | 0,38 |  | 0,38 |  | PIELS |  | HA |  | 0,38 |  | 18,62 |  |
| Hodowla lasu | B_PIELU-pielęgnowanie upraw | 13-00-1-01-11 -h | 0,3 |  | 0,3 |  | PIELS |  | HA |  | 0,3 |  | 12,6 |  |
| Hodowla lasu | B_PIELU-pielęgnowanie upraw | 13-00-1-01-18 -b | 1,08 |  | 1,08 |  | PIELS |  | HA |  | 1,08 |  | 128,52 |  |
| Hodowla lasu | B_PIELU-pielęgnowanie upraw | 13-00-1-01-28 -a | 0,06 |  | 0,06 |  | PIELS |  | HA |  | 0,06 |  | 2,94 |  |
| Hodowla lasu | B_PIELU-pielęgnowanie upraw | 13-00-1-01-36 -a | 0,82 |  | 0,82 |  | PIELS |  | HA |  | 0,82 |  | 40,18 |  |
| Hodowla lasu | B_PIELU-pielęgnowanie upraw | 13-00-1-01-39 -c | 0,11 |  | 0,11 |  | PIELS |  | HA |  | 0,11 |  | 4,62 |  |
| Hodowla lasu | B_PIELU-pielęgnowanie upraw | 13-00-1-01-42 -j | 0,2 |  | 0,2 |  | PIELS |  | HA |  | 0,2 |  | 8,4 |  |
| Hodowla lasu | B_PIELU-pielęgnowanie upraw | 13-00-1-01-49 -g | 0,2 |  | 0,2 |  | PIELS |  | HA |  | 0,2 |  | 8,4 |  |
| Hodowla lasu | B_PIELU-pielęgnowanie upraw | 13-00-1-01-56 -a | 0,82 |  | 0,82 |  | PIELS |  | HA |  | 0,82 |  | 43,87 |  |
| Hodowla lasu | B_PIELU-pielęgnowanie upraw | 13-00-1-01-57 -a | 1,01 |  | 1,01 |  | PIELS |  | HA |  | 1,01 |  | 49,49 |  |
| Hodowla lasu | B_PIELU-pielęgnowanie upraw | 13-00-1-01-59 -b | 0,3 |  | 0,3 |  | PIELS |  | HA |  | 0,3 |  | 14,7 |  |
| Hodowla lasu | B_PIELU-pielęgnowanie upraw | 13-00-1-01-81 -b | 0,4 |  | 0,4 |  | PIELS |  | HA |  | 0,4 |  | 16,8 |  |
| Hodowla lasu | B_PIELU-pielęgnowanie upraw | 13-00-1-01-84 -h | 0,6 |  | 0,6 |  | PIELS |  | HA |  | 0,6 |  | 32,1 |  |
|  |  |  | 9,34 |  | 9,34 |  |  |  |  |  | 9,34 |  | 589,98 |  |
| Pozycja planu | Grupa czynnności | Adres leśny | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termin wykonania |
|  |  |  | Powierzchnie |  |  |  | Czynności |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Manip. |  | Zred. |  | Czynność |  | Jm. |  | Ilość |  | Ilość godzin |  |
| Hodowla lasu | B_POPUZ-poprawki i uzupełnienia | 13-00-1-01-1 -g | 0,1 |  | 0,1 |  | SADZ-WJP |  | TSZT |  | 0,59 |  | 21,83 | IV-VI 2017 IX-XI 2017 |
| Hodowla lasu | B_POPUZ-poprawki i uzupełnienia | 13-00-1-01-7 -k | 0,06 |  | 0,06 |  | POPTAL |  | TSZT |  | 0,45 |  | 8,55 |  |
| Hodowla lasu |  |  |  |  |  |  | SADZ-WJP |  | TSZT |  | 0,45 |  | 16,65 |  |
| Hodowla lasu | B_POPUZ-poprawki i uzupełnienia | 13-00-1-01-22 -f | 0,21 |  | 0,21 |  | SADZ-WJP |  | TSZT |  | 1,24 |  | 45,88 |  |
|  |  |  | 0,37 |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  | 92,91 |  |
| Pozycja planu | Grupa czynnności | Adres leśny | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termin wykonania |
|  |  |  | Powierzchnie |  |  |  | Czynności |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Manip. |  | Zred. |  | Czynność |  | Jm. |  | Ilość |  | Ilość godzin |  |
| Hodowla lasu | MEL-AGRO - melioracje agrotechniczne | 13-00-1-01-7 -i | 0,23 |  | 0,23 |  | M-183 |  | HA |  | 0,23 |  | 16,1 | III – V 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  | 16,1 |  |
| Pozycja planu | Grupa czynnności | Adres leśny | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termin wykonania |
|  |  |  | Powierzchnie |  |  |  | Czynności |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Manip. |  | Zred. |  | Czynność |  | Jm. |  | Ilość |  | Ilość godzin |  |
| Hodowla lasu | TRANSL- transport leśny | 13-00-1-01- - - | 25 |  | 25 |  | TRANS-ML |  | H |  | 25 |  |  | I-XII 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| Pozycja planu | Grupa czynnności | Adres leśny | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termin wykonania |
|  |  |  | Powierzchnie |  |  |  | Czynności |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Manip. |  | Zred. |  | Czynność |  | Jm. |  | Ilość |  | Ilość godzin |  |
| Hodowla lasu | H-POZ - inne prace z hodowli lasu | 13-00-1-01- - - | 100 |  | 100 |  | POZ-H |  | RBH |  | 100 |  | 100 | I-XII 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

3. Ochrona lasu

| Typ planu | Adres leśny | Grupa czynnosci | Czynność | Ilość | Jm | Ilość godzin | Termin wykonania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCHRL | 13-00-1-01-3 -d -00 | O-GRODZR | DEMO-OGR | 655 | MB | 216,15 | I - VIII 2017 |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-42 -g -00 | O-GRODZR | DEMO-OGR | 395 | MB | 130,35 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-34 -i -00 | O-GRODZR | DEMO-OGR | 170 | MB | 56,1 | VIII 2017 |  |
|  |  |  | SUMA: | 1220 | MB | 402,6 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01- - - | O-POZ | GODZ RĘCZ | 300 | ---- | 300 | I-XII 2017 |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-49 -h -00 | O-GRODZN | GRODZ-S | 220 | MB |  | IV-IX 2017 |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-60 -c -00 | O-GRODZN | GRODZ-S | 480 | MB |  |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-7 -i -00 | O-GRODZN | GRODZ-S | 194 | MB |  |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-12 -a -00 | O-GRODZN | GRODZ-S | 36 | MB |  |  |  |
|  |  |  | SUMA: | 930 | MB |  |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01- - - | O-ZWWTÓRM | KOR-PŚW | 60 | M3 |  | I-XII 2017 |  |
| OCHRL | 13-00-1-01- - - | O-GRODZS | NAPB-OGR | 1600 | MB | 768 | I-XII 2017 |  |
| OCHRL | 13-00-1-01- - - | O-GRODZS | NAPB-PRZ | 5 | SZT | 25 |  |  |
|  |  |  | SUMA: |  |  | 793 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-84 -k -00 | O-GRODZB | OCHR-BIOG | 184 | MB | 84,64 | IV- VI 2017 |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-3 -d -00 | O-GRODZB | OCHR-BIOG | 30 | MB | 13,8 |  |  |
|  |  |  | SUMA: | 214 | MB | 98,44 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-59 -b -00 | O-ZWWTÓRK | PUŁ-ŚW | 3 | SZT | 1,8 | III -IV 2017 |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-58 -a -00 | O-ZWWTÓRK | PUŁ-ŚW | 3 | SZT | 1,8 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-56 -a -00 | O-ZWWTÓRK | PUŁ-ŚW | 6 | SZT | 3,6 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-31 -g -00 | O-ZWWTÓRK | PUŁ-ŚW | 3 | SZT | 1,8 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-37 -n -00 | O-ZWWTÓRK | PUŁ-ŚW | 3 | SZT | 1,8 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-57 -a -00 | O-ZWWTÓRK | PUŁ-ŚW | 9 | SZT | 5,4 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-28 -a -00 | O-ZWWTÓRK | PUŁ-ŚW | 9 | SZT | 5,4 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-7 -i -00 | O-ZWWTÓRK | PUŁ-ŚW | 3 | SZT | 1,8 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-59 -a -00 | O-ZWWTÓRK | PUŁ-ŚW | 3 | SZT | 1,8 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-49 -g -00 | O-ZWWTÓRK | PUŁ-ŚW | 6 | SZT | 3,6 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-49 -c -00 | O-ZWWTÓRK | PUŁ-ŚW | 3 | SZT | 1,8 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-1 -d -00 | O-ZWWTÓRK | PUŁ-ŚW | 3 | SZT | 1,8 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-29 -b -00 | O-ZWWTÓRK | PUŁ-ŚW | 3 | SZT | 1,8 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-29 -g -00 | O-ZWWTÓRK | PUŁ-ŚW | 3 | SZT | 1,8 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-6 -h -00 | O-ZWWTÓRK | PUŁ-ŚW | 3 | SZT | 1,8 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-48 -f -00 | O-ZWWTÓRK | PUŁ-ŚW | 3 | SZT | 1,8 |  |  |
|  |  |  | SUMA: | 66 | SZT | 39,6 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-48 -d -00 | O-GRODZRK | REM-KAPO | 253 | MB | 247,54 | I- VIII 2017 |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-48 -d -00 | O-GRODZRK | REM-KAPO | 267 | MB | 261,23 |  |  |
|  |  |  | SUMA: | 520 | MB | 508,77 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01- - - | O-ROZGGR | ROZG-ZAGR | 650 | MB | 475,23 | I-XII 2017 |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-59 -a -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 | 15.IX-10.X.2017 |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-56 -f -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-57 -a -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-6 -h -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-20 -c -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-28 -a -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-48 -f -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-49 -a -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-36 -a -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-22 -b -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-42 -j -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-41 -a -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-51 -c -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-3 -h -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-1 -g -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-4 -f -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-19 -g -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-11 -b -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-43 -a -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-13 -h -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-14 -g -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-16 -j -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-82 -g -00 | O-PROGNŚ | SZUK-OWAD | 1 | SZT | 3 |  |  |
|  |  |  | SUMA: | 23 | SZT | 69 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01- - - | TRANSL | TRANS-ML | 50 | H |  | I-XII 2017 |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-6 -f -00 | O-ZWWTÓRF | WYW-PUŁF | 3 | SZT | 3 | IV 2017 |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-4 -f -00 | O-ZWWTÓRF | WYW-PUŁF | 3 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-4 -g -00 | O-ZWWTÓRF | WYW-PUŁF | 3 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-28 -a -00 | O-ZWWTÓRF | WYW-PUŁF | 3 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-41 -f -00 | O-ZWWTÓRF | WYW-PUŁF | 3 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-42 -g -00 | O-ZWWTÓRF | WYW-PUŁF | 3 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-42 -j -00 | O-ZWWTÓRF | WYW-PUŁF | 3 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-56 -a -00 | O-ZWWTÓRF | WYW-PUŁF | 6 | SZT | 6 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-57 -a -00 | O-ZWWTÓRF | WYW-PUŁF | 6 | SZT | 6 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-57 -d -00 | O-ZWWTÓRF | WYW-PUŁF | 3 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-59 -a -00 | O-ZWWTÓRF | WYW-PUŁF | 3 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-36 -c -00 | O-ZWWTÓRF | WYW-PUŁF | 3 | SZT | 3 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-82 -h -00 | O-ZWWTÓRF | WYW-PUŁF | 3 | SZT | 3 |  |  |
|  |  |  | SUMA: | 45 | SZT | 45 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01- - - | DDR-EKOSY | ZAB-DREWM | 80 | M3 |  | I- X 2017 |  |
| OCHRL | 13-00-1-01- - - | DDR-EKOSY | ZAB-DREWR | 20 | M3 |  |  |  |
|  |  |  | SUMA: | 100 | M3 |  |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-7 -k -00 | O-ZGRYZC | ZAB-UCHC | 0,23 | HA | 5,41 | IX- XI 2017 |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-37 -n -00 | O-ZGRYZC | ZAB-UCHC | 0,25 | HA | 5,88 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-22 -f -00 | O-ZGRYZC | ZAB-UCHC | 1,06 | HA | 21,2 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-42 -g -00 | O-ZGRYZC | ZAB-UCHC | 0,3 | HA | 6 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-42 -j -00 | O-ZGRYZC | ZAB-UCHC | 0,2 | HA | 4,7 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-4 -g -00 | O-ZGRYZC | ZAB-UCHC | 1,86 | HA | 37,2 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-19 -k -00 | O-ZGRYZC | ZAB-UCHC | 0,53 | HA | 10,6 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-82 -a -00 | O-ZGRYZC | ZAB-UCHC | 0,78 | HA | 15,6 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-84 -h -00 | O-ZGRYZC | ZAB-UCHC | 0,6 | HA | 10,14 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-48 -f -00 | O-ZGRYZC | ZAB-UCHC | 1,3 | HA | 21,97 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01-48 -d -00 | O-ZGRYZC | ZAB-UCHC | 0,83 | HA | 14,03 |  |  |
|  |  |  | SUMA: | 7,94 | HA | 152,73 |  |  |
| OCHRL | 13-00-1-01- - - | O-PALIK | ZAB-UPAL2 | 4,7 | TSZT | 314,9 | I-XII 2017 |  |
| Grupa czynności | czynność |  |  |  |  |  |  |  |
| DDR-EKOSY | ZAB-DREWR | zabezpieczanie drewna poostającego w ekosystemie do rozpadu - korowanie ręczne |  |  |  |  |  |  |
| DDR-EKOSY | ZAB-DREWM | zabezpieczanie drewna poostającego w ekosystemie do rozpadu - korowanie mechaniczne |  |  |  |  |  |  |
| O-ZWWTÓRM | KOR-PŚW | korowanie drewna zasiedlonego |  |  |  |  |  |  |
| O-ZWWTÓRK | PUŁ-ŚW | wystawianie pułapek klasycznych |  |  |  |  |  |  |
| O-ZWWTÓRF | WYW-PUŁF | wystawianie pułapek feromonowych na kornika drukarza |  |  |  |  |  |  |
| O-GRODZS | NAPB-OGR | naprawy bieżące ogrodzeń |  |  |  |  |  |  |
| O-GRODZS | NAPB-PRZ | naprawa bieżąca ogrodzeń - remont przełazów |  |  |  |  |  |  |
| O-GRODZRK | REM-KAPO | remont kapitalny ogrodzeń |  |  |  |  |  |  |
| O-GRODZR | DEMO-OGR | demontaż starego ogrodzenia |  |  |  |  |  |  |
| O-GRODZN | GRODZS | grodzenie upraw leśnych |  |  |  |  |  |  |
| O-GRODZB | OCHR-BIOG | grodzenie upraw leśnych - grodzenie biogrup |  |  |  |  |  |  |
| O-ZGRYZC | ZAB-UCHC | zabezpieczanie sadzonek środkiem odstraszajacym zwierzynę płową - repelentem |  |  |  |  |  |  |
| O-PALIK | ZAB-UPAL2 | naprawa i przekładanie osłon indywidualnych |  |  |  |  |  |  |
| TRANSL | TRANS-ML | transport materiałów |  |  |  |  |  |  |
| O-PROGNOŚ | SZUK-OWAD | jesienne poszukiwania zasnui |  |  |  |  |  |  |
| O-POZ | GODZ RĘCZ | pozostałe prace z ochrony lasu |  |  |  |  |  |  |
| O-ROZGGR | ROZG-ZAGR | tymczasowy demontaż ogrodzeń |  |  |  |  |  |  |

4. Sadownictwo

| Typ planu | Adres leśny | Grupa czynności | Pow. Man | Pow zred | Jm | Ilość godzin | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŁR | 22 -j | Koszenie sadu z zabraniem pokosu (zabieg trzykrotny) | 0,45 | 0,45 | ha |  | V -IX 2017 r. |
| ŁR | 22 -j | Prace pielęgnacyjne i ochronne | 0,45 | 0,45 | ha | 100 | I-XII 2017 r. |
| ŁR | 18 -a | Prace pielęgnacyjne i ochronne |  |  |  | 10 |  |
| ŁR | 18 -b | Prace pielęgnacyjne i ochronne |  |  |  | 10 |  |
| ŁR | 21 -o | Prace pielęgnacyjne i ochronne |  |  |  | 10 |  |
| ŁR | 18 ; 22 | Prace związane z pszczołami |  |  |  | 70 |  |
| ŁR |  | Transport |  |  |  | 10 |  |
| Razem roboczogodzin: |  |  |  |  |  | 200 |  |

5. Szkółkarstwo

| Typ planu | Adres leśny | Grupa czynności | Pow. Man | Jm | Ilość godzin | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZKL |  | Transport |  | godz. | 10 |  |
| SZKL | 10 -h | Prace pielęgnacyjne i ochronne | 0,47 | ha | 2 000 | I-XII 2017r. |
| SZKL | 15 -b | Prace pielęgnacyjne i ochronne | 0,10 | ha |  |  |
| SZKL | 143 -o | Prace pielęgnacyjne i ochronne | 0,19 | ha |  |  |
| SZKL | 51 -h | Prace pielęgnacyjne i ochronne | 0,26 | ha |  |  |

Razem:

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3453 m3

Zrywka: 3453 m3

Podwóz: 898 m3

Roboczogodziny: 7536,09rg

Korowanie drewna: 60 m3

Zabezpieczanie drewna pozost.  w ekosyst.: 100 m3

Grodzenie upraw leśnych: 930 mb

Koszenie sadu – 1,35 ha

Transport materiałów – 95 godz.

=============================================================