UMOWA ………………

W dniu …………….. w Kudowie Zdroju pomiędzy Parkiem  Narodowym Gór Stołowych zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych  –  mgr inż. Bartosz Małek

a firmą

………………………………………………………………….

………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ………..została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2017 r. poz. 1579), opublikowanym w  Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 506668-N-2018 z dnia2018-01-17 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi leśne w PNGS w 2018 roku opisane w poniższym zakresie rzeczowo – terminowym.

Szczegółowy zakres rzeczowo-terminowy:

Obw.Och. Szczeliniec

- Pozyskanie i zrywka drewna:

| Lp. | Wyszczególnienie | Zakres | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pozyskanie drewna planowego i przygodnego | 3156 m3 | II-XII 2018 r. |
| 2. | Podwóz drewna | 568 m3 | II-XII 2018 r. |
| 3. | Bieżące utrzymanie szlaków zrywkowych | 100 rg | II-XII 2018 r. |
| 4. | Inne prace związane z pozyskaniem drewna | 50 rg | II-XII 2018 r. |

B. Ochrona Lasu:

| Lp. | Wyszczególnienie prac | Zakres prac |  |  | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | j.m. | ilość | rg |  |
| 1. | Jesienne poszukiwania larw zasnuj | próba | 23 | 69 | 15 IX – 10 X 2018 r. |
| 2. | Wystawianie pułapek klasycznych | szt. | 39 | 23,4 | III – IV 2018 r. |
| 3. | Wystawianie pułapek feromonowych na kornika drukarza | szt. | 45 | 45 | IV 2018 r. |
| 4. | Korowanie drzew zasiedlonych | m3 | 60 | - | II - XII 2018 r. |
| 5. | Zabezpieczanie sadzonek środkiem odstraszającym zwierzynę płową | ha | 15,77 | 309,33 | IX – XI 2018 r. |
| 6. | Grodzenie upraw leśnych | mb | 1404 | - | IV - IX 2018 r. |
| 7 | Demontaż starych ogrodzeń | mb | 605 | 199,65 | II - IX 2018 r. |
| 8. | Tymczasowy demontaż ogrodzeń | mb | 150 | 115,80 | II-XII 2018 r. |
| 9. | Ochrona biogrup | mb | 460 | 211,6 | IV – VII 2018 r. |
| 10. | Zabezpieczanie drewna pozostającego w ekosystemie do rozpadu | m3 | 100 | - | II - X 2018 r. |
| 11. | Naprawy bieżące ogrodzeń | mb szt. | 2000 5 | 960 | II - XII 2018 r. |
| 12. | Remont kapitalny ogrodzeń | mb | - | - | - |
| 13. | Naprawa i przekładanie osłon indywidualnych | rbg | 314,9 | 314,9 | II - XII 2018 r. |
| 14. | Wykładanie pułapek na ryjkowce | szt. | 50 | 96 | IV- IX 2018 |
| 15. | Transport materiałów | godz. | 50 | - | II - XII 2018 r. |
| 16. | Pozostałe prace z ochrony lasu | rg | 300 | 300 | II - XII 2018 r. |

C. Hodowla lasu

| Lp. | Wyszczególnienie prac | Zakres prac |  |  | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | j.m. | ilość | rg |  |
| 1. | Prace odnowieniowe: |  |  |  |  |
| 1a. | Dolesianie luk | ha | - | - | - |
| 1b. | Odnowienia na pow. otwartej | ha | - | - | - |
| 1c. | Odnowienia pod osłoną | ha | 3,84 | 792,94 | IV - V 2018 r. IX- XI 2018 r. |
| 1d. | Poprawki i uzupełnienia | ha | 1,54 | 307,46 | IV - V 2018 r. IX- XI 2018 r. |
| 2. | Pielęgnowanie upraw | ha | 4,36 | 210,14 | VI - IX 2018 r. |
| 3. | Pielęgnowanie upraw - czyszczenia wczesne | ha | 1 | 49,25 | IX 2018 r. |
| 4. | Pielęgnowanie młodników- czyszczenia późne | ha | - | - | - |
| 5. | Melioracje agrotechniczne | ha | 1,16 | 79,28 | IV-V 2018 r |
| 6. | Ochrona odnowień poprzez składanie gałęzi | m3 | 2879 | 1066,53 | II-XII 2018 r. |
| 7. | Udostępnianie drzewostanów II klasy wieku (wykonanie szlaków zrywkowych , przygotowanie drzewostanu do wykonania zabiegu trzebieży poprzez uporządkowanie powierzchni z zalegającej leżaniny) | ha | 7,64 | 366,72 | II-XII 2018 r. |
| 8. | Prace inne | rg | 100 | 100 | II - XII 2018 r. |
| 9. | Transport materiałów | godz. | 35 | - | II - XII 2018 r. |
| 10. | Prace szkółkarskie | ha | 1,02 | 2000 | II - XII 2018 r. |

D. Prace sadownicze

| Lp. | Wyszczególnienie prac | Zakres prac |  |  | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | j.m. | ilość | rg |  |
| 1. | Prace sadownicze, pszczelarskie- zabiegi pielęgnacyjne | rg | 500 | 500 | II - XII 2018 r. |
| 2. | Koszenie sadu (3x) | ha | 0,45 | - | V- IX 2018 r. |
| 3. | Transport | godz. | 10 |  | II - XII 2018 r. |

2. Orientacyjne wynagrodzenie netto za realizację przedmiotu umowy, zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy, wynosi ………….. zł netto (……………….. zł brutto) ,słownie złotych: ………………………..złotych netto (…………………………………………………………………………………… brutto).

3. Do wynagrodzenia netto, za zrealizowane prace będzie doliczana wartość podatku VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zostało określone w oparciu o ceny jednostkowe wykonania poszczególnych prac zaoferowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym z jego oferty.

5. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 4, zawierają wszelkie koszty Wykonawcy niezbędne do wykonania prac z należytą starannością.

6.Podstawą do obliczania w zleceniach pracochłonności jednostkowych prac określanych w roboczogodzinach, będzie „Katalog norm czasu dla prac leśnych” wg zarządzenia Dyrektora Generalnego LP z dnia 21.11.2003r. oraz zarządzenie nr 29/2017 Dyrektora Parku z dnia 04.12.2017 r. aktualizujące pracochłonności dla czynności stanowiących „normy parku narodowego”.

§ 2

Szczegółowy opis wykonywanych prac:

Pozyskanie , zrywka i podwóz  drewna i składanie gałęzi- polega na:

1) przejęciu od konserwatora obwodu ochronnego powierzchni roboczej,

2) pozyskaniu drewna, w skład którego wchodzą następujące prace:

- przygotowanie stanowiska do ścinki,

- ścinka wraz z obaleniem drzewa, okrzesanie, wyrzynka kłód i dłużyc przy pniu, kłodowanie dłużyc,

- wyrzynka grubizny stosowej, znoszenie grubizny stosowej do 20 mb i układanie w stosy,

- przygotowanie drewna do odbioru,

3) zrywce drewna w skład którego wchodzą następujące prace:

- transport drewna z powierzchni leśnej, po szlakach zrywkowych do miejsca mygłowania lub sztaplowania z uwzględnieniem ochrony przed uszkodzeniem nalotów, podszytów i podrostów, gleby oraz pni drzew,

- mygłowanie  wielowarstwowe  kłód i dłużyc, wyrównanie czół w miarę możliwości warunków terenowych.

- sztaplowanie stosów z zastosowaniem  dwóch legarów, wyrównaniem górnej powierzchni sztapla, - zastosowaniem na legary  drewna  z mygłowanych/sztaplowanych sortymentów  tj. pod drewnem S2b legary z drewna S2b,

Sposób  zrywki (koń, ciągnik) określa konserwator obwodu ochronnego  w zleceniu.

4) podwozie drewna na wskazane miejsce na obszarze objętym przedmiotem zamówienia.

5) zakończeniu prac na powierzchni roboczej poprzez:

-  zerwanie całej pozyskanej grubizny (wymiary grubizny wg PN) ze ściętych drzew,

- usunięciu ewentualnych szkód : zasypane gałęziami  rowy, ścieżki, szlaki turystyczne, rozwleczone kupy gałęzi, zdemontowane przy ścince i zrywce tablice, osłony, inne urządzenia itd.

6) Prace inne związane z pozyskaniem – polegają m.in. na obaleniu drzew zagrażających bezpieczeństwu.

7) Składanie gałęzi, prace polegają na złożeniu gałęzi w nieregularne stosy, w sposób nie powodujący szkód w uprawie.

Hodowla Lasu:

1).Prace odnowieniowe ( dolesienie  luk, odnowienia pod osłoną, poprawki i uzupełnienia) prace polegają na : pobraniu odpowiedniej liczby sadzonek  z  dołów, zabezpieczeniu ich przed wysychaniem na powierzchni roboczej, zapoznaniu się z pracą i wysłuchaniu instruktażu, doniesieniu  materiału sadzeniowego, zdarciu pokrywy motyką leśną, przygotowaniu dołka i sadzeniu sadzonek w glebie mineralnej z uwzględnieniem rozłożenia systemu korzeniowego drzewka i odpowiednim ubiciu gleby.

2) Pielęgnowanie upraw - prace polegają na wykaszaniu zacieniających drzewka roślin zielnych, maliniaków i jeżyn wokół sadzonek kosa leśną lub sierpem.

3). Melioracje agrotechniczne - polegają na przygotowaniu powierzchni do odnowienia poprzez wycięcie krzewów, maliniaków, złożenie wyciętych krzewów, gałęzi, chrustu  i leżaniny w nieregularne stosy.

4). Czyszczenia wczesne - zabieg obejmuje wzbogacanie składu gatunkowego i zróżnicowanie struktury pionowej i poziomej oraz poprawienie stanu sanitarnego uprawy poprzez usunięcie części niepożądanych drzewek. Zabieg wykonywany jest za pomocą narzędzi ręcznych (siekiera, tasak) lub pilarką.

5). Czyszczenia późne - zabieg obejmuje wzbogacanie składu gatunkowego i zróżnicowanie struktury pionowej i poziomej oraz rozluźnienie zwarcia i poprawienie stanu sanitarnego młodnika poprzez usunięcie części niepożądanych i chorych drzewek. Udostępnienie powierzchni do przyszłych cięć poprzez założenie sieci szlaków zrywkowych. Zabieg wykonywany jest za pomocą narzędzi ręcznych (siekiera, tasak) lub  pilarką.

6). Prace inne - polegają między innymi na dołowaniu, załadunku, i rozładunku sadzonek, przygotowaniu niewielkich powierzchni pod obsiew brzozy, jodły.

7) Prace szkółkarskie polegają na:

- ręcznym pieleniu w rzędach oraz wzruszaniu gleby na międzyrzędach z wyniesieniem chwastów ( zabieg wykonywany kilkukrotnie w zależności od tempa wzrostu chwastów, średnio cztery razy),

-pieleniu w rzędach oraz wzruszaniu gleby na międzyrzędach z wyniesieniem chwastów w okresie wschodów,

- ręcznym pieleniu w pasach z wyniesieniem chwastów (zabieg wykonywany kilkakrotnie w zależności od tempa wzrostu chwastów, średnio cztery razy),

- ręcznym pieleniu w pasach z wyniesieniem chwastów w okresie wschodów,

- ręcznym wzruszaniu gleby na pasie przy ogrodzeniu szkółki ( zabieg wykonywany kilkakrotnie w zależności od tempa wzrostu chwastów, średnio cztery razy),

- utrzymaniu szkółki w czarnym  ugorze poprzez motyczenie, dopuszcza się zamiennie prace zaprzęgiem konnym, bronowanie lub kultywatorowanie norma w przeliczeniu na rg wynosi 0,9 rg/ar – (zabieg wykonywany kilkakrotnie w zależności od tempa wzrostu chwastów, średnio cztery razy),

- ręcznym zimowym przekopaniu na głębokość 30 cm,  dopuszcza się zamiennie prace zaprzęgiem konnym – orka,  norma w przeliczeniu na rg wynosi 4rg/ar   (zabieg wykonywany jednokrotnie)

- ręcznym wyjęciu  sadzonek  2-3  latek liściastych, sortowaniu, liczeniu,

- ręcznym wyjęciu sadzonek 4-5 latek iglastych , sortowaniu, liczeniu,

- ręcznym siewie nasion leśnych

- ręcznym szkółkowaniu

-osłonięciu szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi ( zakładanie mat ocieniających) ,

- ochrona szkółki przed patogenami

- ręcznym odmulaniu rowów  wokół szkółek,

- wykaszaniu łąki wokół szkółki,

- innych pracach, np.: naprawa ogrodzeń, malowanie słupków, naciąganie siatki,  pryzmowanie kompostu, zwalczanie gryzoni.

Ochrona Lasu:

1). Zabezpieczanie drewna zasiedlonego pozostającego w ekosystemie (drewno niedostępne) - zabieg składa się z następujących czynności: przygotowanie stanowiska do ścinki, ścinka wraz z obaleniem drzewa, okrzesanie, korowanie mechaniczne sprzętem niszczącym kornika drukarza lub ręczne (sposób korowania określa konserwator obwodu ochronnego), przygotowanie drewna do odbioru i zabezpieczenie przed zsuwaniem się ze stoku.

2). Korowanie drewna zasiedlonego –mechaniczne lub ręczne (sposób korowania określa konserwator obwodu ochronnego) korowanie drewna  sprzętem niszczącym jednocześnie kornika drukarza.

3). Grodzenie upraw leśnych siatką o wysokości 2 m.

a) Prace polegają na:

-    wykopaniu dołków pod słupki (średnia głębokość 50 cm, max odstęp pomiędzy dołkami 4 mb),

-  opaleniu słupków - minimum 10 cm ponad powierzchnię gruntu, okorowaniu słupków, wkopaniu słupków wraz z ich doniesieniem,

-   okorowaniu żerdzi, doniesieniu żerdzi,  przybiciu dwóch rzędów żerdzi,   pierwszy rząd przy powierzchni ziemi, drugi na wysokości 2 m,

-   doniesieniu siatki, zawieszeniu i przybiciu siatki do uprzednio umocowanych słupków i l, 2 rzędu żerdzi,

-   wykonaniu jednej furtki w narożniku  ogrodzenia do 0,20 ha,

- wykonanie dwóch furtek w ogrodzeniach powyżej 0,20 ha (w  narożnikach dwóch naprzeciwległych boków),

Furtki powinny być zamocowane w sposób stabilny i jednocześnie umożliwiający każdorazowo bezpieczne wejście do ogrodzenia.

Furtka ma być wykonana z tych samych materiałów co ogrodzenie (żerdzie, słupy, siatka).

b) Elementy i materiały potrzebne do wykonania ogrodzeń tj. :

- słupy -odległość między słupami 4 mb ( ± 0,5 m w przypadku nierówności terenu lub skał), wysokość słupa 2,7 m, średnica słupa od 16 cm. Do całej masy słupów należy doliczyć 10 % masy na zastrzały,

- żerdzie  podwójny ciąg dolny i górny ( średnia długość żerdzi 5 m),

- gwoździe i skoble.

Powyższy materiał o odpowiedniej jakości zapewni wykonawca.

- siatka ogrodzeniowa zostanie powierzona wykonawcy przez zamawiającego przed rozpoczęciem prac.

c) Wykonawca zapewni wysoką jakość wykonanej usługi, ogrodzenia powinny być wykonane w sposób trwały poprzez:

— zakotwiczenie słupków w gruncie - nie mogą się chwiać,

— zastosowanie zastrzałów na słupkach w miejscach skręcania ogrodzenia (oprócz narożników z zamontowaną furtką).

— staranne naciągniecie siatki „ w każdym prostokącie, który tworzą dwa najbliższe słupki i łączące je żerdzie",

— uszczelnienie luk w ogrodzeniu pod dolną żerdzią powstających w wyniku nierówności terenu (należy użyć materiału znajdującego się w pobliżu budowanych ogrodzeń- drewno, kamień).

4). Naprawy bieżące ogrodzeń -  prace polegają na:

a) bieżącej wymianie uszkodzonych (złamanych, pękniętych, przewróconych) żerdzi i słupów, podparciu z obu stron żerdziami przechylonych słupów, uszczelnianiu porwanej siatki itp.

b) naprawie zniszczonych przełazów w skład którego wchodzi: zdemontowanie przełazów, zdemontowanie uszkodzonych słupów i zamontowanie nowych w obrębie naprawianego przełazu, zamontowanie żerdzi w obrębie naprawianego przełazu, przygotowanie materiału do budowy przełazów np. przycięcie szczebli, żerdzi na odpowiednią długość, zbicie drabinek (szczeble musza być przecięte wzdłuż, przybite trwale do żerdzi, min. ilość szczebli 6 szt. na jednej drabince), zamontowanie przełazu w sposób umożliwiający bezpieczne wejście do ogrodzenia.

Prace obejmują doniesienie i okorowanie materiału.

Wszystkie materiały zapewnia Zamawiający.

5). Remont kapitalny ogrodzeń – prace polegają na demontażu ogrodzenia, wykonaniu ogrodzenia, przybiciu żerdzi , okorowaniu materiału podlegającego wymianie. Wymianie podlega minimum 75 % ogrodzenia (słupów, żerdzi i ewentualnie siatki) , w tym wszystkich przełazów.

Materiał potrzebny do remontu ogrodzenia zapewnia zamawiający.

6). Demontaż starych ogrodzeń, prace polegają na rozbiórce starych ogrodzeń  tzn. oczyszczeniu siatki z  pozostałości roślinnych, odbiciu żerdzi, zdjęciu i zwinięciu siatki umożliwiające jej ponowne użycie, wykopaniu lub ścięciu równo z ziemią słupków, wyrównaniu powierzchni gleby oraz złożeniu w stosy przegnitych  elementów drewnianych, transporcie siatki na złom lub miejsca wskazanego przez Konserwatora.

7). Tymczasowy demontaż ogrodzeń w celach pozyskaniowo-zrywkowych – prace polegają na demontażu części ogrodzenia, wraz z zabezpieczeniem powierzchni rozgrodzonej na czas prac pozyskaniowych. Powierzchnia rozgrodzona musi być każdorazowo zabezpieczona po zakończeniu prac w danym dniu.

Po zamknięciu prac  z pozyskania i zrywki uprawę należy trwale ogrodzić (doprowadzić ogrodzenie do stanu pierwotnego).

8). Ochrona  biogrup siatką o wysokości 2 m.  Prace polegają na: doniesieniu siatki, zawieszeniu siatki za pomocą drutu do istniejących w terenie i możliwych do wykorzystania w pierwszej kolejności martwych  lub  żywych drzewach ( po ich uprzednim okrzesaniu i zabezpieczeniu przed wrastaniem drutu lub tam gdzie nie ma takiej możliwości  przybiciu siatki do uprzednio wkopanych i umocowanych słupków. Uszczelnieniu luk w ogrodzeniu pod siatką powstających w wyniku nierówności terenu (należy użyć materiału znajdującego się w pobliżu budowanych ogrodzeń- drewno, kamień). Odległość pomiędzy poszczególnymi  elementami podtrzymującymi siatkę tj. : podkrzesanymi drzewami, słupkami powinna gwarantować utrzymanie siatki.

Szczegółowy sposób wykonania prac określi konserwator obwodu ochronnego  przed wykonaniem zlecenia.

Materiały potrzebne do wykonania ogrodzeń tj. : drut, gwoździe, słupy i siatka ogrodzeniowa zapewni Zamawiajacy.

7). Wykładanie pułapek klasycznych na kornika drukarza – zasady wykonania zgodnie z obowiązującą IOL.

8).  Wszystkie pozostałe prace to proste ręczne czynności.

Sady:

1). Prace sadownicze: koszenie sadów z wyniesieniem pokosu, bieżące naprawy ogrodzeń sadów, infrastruktury, sadzenie lub przesadzanie pojedynczych drzewek, poprawianie osłon, przycięcie konarów, odsłonięcie koron, podparcie koron drzew, nawożenie sadu. Prace związane z bartnictwem.

§ 3

1.Strony zgodnie ustalają, że ze względu na ochronę przyrody w związku ze specyfiką gospodarki leśnej rozmiar prac, terminarz ustalony w §1 niniejszej umowy  oraz zakres zlecenia ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie ze względu na sytuację przyrodniczą.

2.Strony ustalają, że w razie potrzeby, minimalny miesięczny potencjał przerobu Wykonawcy przy pozyskaniu i zrywce drewna przygodnego wynosi: O.O.Szczeliniec  – 600 m3

Pozostałe prace według terminarzu i  potrzeb przyrodniczych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przyjętego zobowiązania, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

4.Strony zgodnie postanawiają, że realizacja niniejszej umowy musi dochować pierwszeństwa zadaniom statutowym Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju, na terenie którego będzie realizowana. Ochrona Parku stanowi w tym przypadku wartość nadrzędną i może stanowić podstawę do zmiany niniejszej umowy bez odszkodowania dla stron.

§ 4

1. Strony ustalają, że podstawę do kalkulacji wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, stanowią podane  poniżej w tabeli I, II, i III wartości (zgodne z formularzem cenowym wykonawcy).

Tabela nr 1 - Pozyskanie drewna planowego

| Lp. | Klasa Wieku | Ilość [m3] | Cena (netto) za pozysk. 1 m3 | Wartość ogółem netto za pozysk. (poz. 3 x 4) | Wartość ogółem brutto. (poz. 5 +7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1 | II | 202 |  |  |  |
| 2 | III | 524 |  |  |  |
| 3 | IV | 290 |  |  |  |
| 4 | V i starsze | 1582 |  |  |  |
| Ogółem: |  | 2598 |  |  |  |

Tabela nr 2 - Pozyskanie drewna przygodnego.

| Lp. | Klasa Wieku | Ilość [m3] | Cena (netto) za pozysk. 1 m3 | Wartość ogółem netto za pozysk. | Wartość ogółem brutto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | II | 8 |  |  |  |
| 2 | III | 30 |  |  |  |
| 3 | IV | 90 |  |  |  |
| 4 | V i starsze | 430 |  |  |  |
| Ogółem: |  | 558 |  |  |  |

Tabela nr 3-  Prace pozostałe

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | Cena (netto) | Wartość ogółem netto (poz. 4 x 5) | Wartość ogółem brutto. (poz. 6 + 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1 | Zrywka drewna | m3 | 3156 |  |  |  |
| 2 | Podwóz drewna | m3 | 568 |  |  |  |
| 3 | Roboczogodziny | rg | 8292 |  |  |  |
| 4 | Korowanie drewna zasiedlonego | m3 | 60 |  |  |  |
| 5 | Zabezpieczanie drewna pozostającego w ekosystemie do rozpadu – korowanie mechaniczne | m3 | 80 |  |  |  |
| 6 | Zabezpieczanie drewna pozostającego w ekosystemie do rozpadu – korowanie ręczne | m3 | 20 |  |  |  |
| 7 | Grodzenie upraw leśnych | mb | 1404 |  |  |  |
| 8 | Koszenie sadu | ha | 1,35 |  |  |  |
| 9 | Transport materiałów | Godz. | 95 |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę (łącznie: „Obowiązek Zatrudnienia”) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy : 1) polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego

3.  Jeżeli w toku realizacji niniejszej umowy będzie zachodziła konieczność udzielenia zamówień z art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówień stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z dyspozycją określoną w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2) Zamawiający udzieli zamówienia, o których mowa powyżej, pod warunkiem, że będą one polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

3) Ceny jednostkowe (stawki), wskazane przez Wykonawcę w formularzu cenowym, będącym załącznikiem nr 3 do umowy, będą cenami jednostkowymi wyjściowymi podczas negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia uzupełniającego.

§ 5

1.Preliminarz rzeczowy prac do wykonania przez Wykonawcę będzie ustalony w kolejnych zleceniach wystawionych przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

2.Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania umowy, w części określonej w „Preliminarzu rzeczowym” (o którym mowa w pkt. 1) będzie wystawione przez Zamawiającego zlecenie, obejmujące przedmiot, zakres i termin wykonania robót. Zlecenie pozostanie w zgodności z postanowieniami §1 oraz §2 niniejszej umowy.

3. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do przekazania Zlecenia jest Konserwator Obwodu Ochronnego lub jego Zastępca.

4. Upoważnionym przedstawicielem  Wykonawcy, uprawnionym do potwierdzenia przyjęcia zlecenia jest – ………………………

5. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zlecenia bez oddzielnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

6. Strony ustalają, że Zamawiający  dokona skutecznego doręczenia zlecenia za pokwitowaniem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Zlecenie może także zostać doręczone listem poleconym, faksem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę adres według podanego wykazu adresów: ……………………………

7. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące kluczowe czynności  zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę na pełny etat na okres realizacji tego zamówienia na stanowisku pilarza. Oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę wykonawca będzie dołączał kwartalnie do protokołu odbioru prac na początku kwartału. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca w ciągu trzech dni dostarczy do wglądu kopie zawartych umów o pracę z wyżej wymienionymi pracownikami.

8. Wykonawca jest zobowiązany realizować  kluczowe czynności zamówienia osobami, zgodnie z ofertą i zobowiązaniem. W zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ, zobowiązał się do samodzielnego wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca gwarantuje, że samodzielnie wykona te elementy Przedmiotu Umowy, tj. bez udziału podwykonawców („Obowiązek Samodzielnej Realizacji”)

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w umowie:

1. Na podstawie protokolarnego odbioru robót, w terminie do 15 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej  faktury VAT  w siedzibie zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu płatności bez naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę przez Wykonawcę, w przypadku zalegania Wykonawcy z terminami wykonania poszczególnych zleceń z winy Wykonawcy.

§ 7

1. Wykonawca najpóźniej na 2 dni robocze przed końcem zlecenia zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru właściwie wykonanych robót.

2. Warunkiem dokonania odbioru robót w zakresie wynikającym z przedmiotu danego zlecenia, będzie sporządzony przez Zamawiającego „Protokół odbioru”.

3. Na okoliczność odmowy dokonania odbioru robót Zamawiający sporządzi „Notatkę służbową. Odmawiając dokonania odbioru danego zlecenia Zamawiający zobowiązany jest do podania w „Notatce służbowej”  zakresu niewykonanych prac  lub opisania stwierdzonych usterek w należytym wykonaniu przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia niewykonanych prac lub do usunięcia stwierdzonych w „Notatce służbowej” usterek, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (w tej Notatce służbowej).

5. W ustalonym terminie odbioru robót, brak udziału Wykonawcy, nie wpływa na skuteczność dokonanych ustaleń przez Zamawiającego. W takim przypadku, Zlecający jest zobowiązany niezwłocznie doręczyć treść „Notatki służbowej” Wykonawcy. Powyższy warunek odnosi się także do sytuacji, w której Wykonawca biorący udział w odbiorze odmówi złożenia swojego podpisu w  „Notatce służbowej”.

6.  Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie wyłącznie przyjęty przez strony „Protokół odbioru” uwzględniający usunięcie usterek lub dokończeniu zlecenia.

§ 8

1. W przypadku zwłoki w usunięciu usterek przez Wykonawcę, Zamawiający wstrzymuje wypłacenie wynagrodzenia do czasu ich usunięcia.

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości zlecenia, Zamawiający  naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto od całości zlecenia, liczonego za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, z tym że koniec naliczania kary określa się na 14 dni od terminu wykonania zlecenia. Po tym dniu nastąpi wypowiedzenie umowy z winy Wykonawcy.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonej kary umownej z wynagrodzenia za wykonane zlecenie.

4. Strony ustalają, że warunkiem przerwania biegu terminu naliczania kary umownej przez Zamawiającego będzie pisemne oświadczenie Wykonawcy o zgłoszeniu odbioru robót w dacie jego złożenia w siedzibie Zamawiającego. W przypadku nie dokonania odbioru przerwanie biegu terminu naliczenia kary umownej nie ma zastosowania.

5. Za dopuszczenie bez uprawnień (kwalifikacji) lub za dopuszczenie z nieprawidłowymi uprawnieniami (kwalifikacjami) osoby w celu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek. Niniejsza kara ma zastosowanie także do podwykonawców.

6. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia

7. W przypadku niezawiadomienia Zamawiającego na piśmie, zgodnie z procedurą opisaną w § 5 ust. 10 umowy, o zmianie osoby, którą dysponuje Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy – na inną osobę,  lub (i) o wprowadzeniu nowej osoby, którą dysponuje Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy, a konserwator lub inni upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele stwierdzą obecność innej osoby w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, za każdy stwierdzony przypadek, w wysokości 300 zł (za każdą osobę).

8. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego (zał. nr 4 do umowy); 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

10. W przypadku świadomego działania wykonawcy na szkodę Zamawiającego (np. kradzież drewna) przysługuje Zamawiającemu prawo wypowiedzenia umowy z winy wykonawcy.

§ 9

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wykonywania danego zlecenia lub prawo zmiany zakresu rzeczowego zleconych prac, wynikających z zapisu § 1, lit A-D umowy po terminie wystawienia zlecenia, w tym także w trakcie wykonywania zlecenia. Strony ustalają, że powyższe uprawnienie musi wynikać z uzasadnionego interesu Zamawiającego przy realizacji zadań statutowych Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju, na terenie którego będzie wykonywana niniejsza umowa.

2. Wstrzymanie wykonania lub zmiana zakresu rzeczowego zlecenia wynikającego z § 1 lit. A-D umowy nie rodzi obowiązku odszkodowawczego po stronie Zamawiającego.

3.W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 1 , Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część zlecenia, stwierdzoną w „Protokole odbioru”.

§ 10

1. Strony ustalają, że Wykonawca  ubezpieczy siebie i zatrudnionych pracowników od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP oraz ponosić będzie odpowiedzialność za zaistniałe wypadki przy pracy.

2. Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał przedmiot umowy z uwzględnieniem wszelkich wymogów prawa, dotyczących w szczególności bezpieczeństwa pożarowego, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach wykonywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania:

a. „Zasad hodowli lasu” – obowiązujących od 1.01.2012 roku

b. „Instrukcji ochrony lasu” - obowiązującej od 1.01.2012 roku

c. „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – zarządzenie  nr 14/2012 Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych z dnia 25.09.2012 r. w sprawie instrukcji prac w zakresie gospodarki leśnej.

d. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U Nr 161, poz. 1141)

e. „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu” obowiązującej od 1.01.2012 roku

f. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U Nr 58, poz. 405 z późn. zm.)

g. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U Nr 109, poz. 719)

3. Wykonawca  zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy wykwalifikowanej kadry wskazanej w jego ofercie złożonej w Przetargu, posiadającej niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także stosowne uprawnienia do wykonywania poszczególnych usług.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazywania przerywania wykonywanych prac, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ochrony pracy, w sposób stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników  realizujących prace lub osób postronnych.

5. Zamawiający zobowiązuje się do wskazania i przekazania powierzchni roboczej, wyznaczeniu drzew przeznaczonych do ścinki, ustalenia głównego kierunku obalania, oznakowania powierzchni tablicami ostrzegawczymi, wskazania miejsc mygłowania drewna oraz kierunku zrywki i wywozu.

§ 11

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Wykonywania zleconych prac w sposób nie powodujący szkód w zasobach przyrodniczych ekosystemów Parku. Jeżeli uszkodzenia wystąpią, zleceniobiorca zobowiązuje się je naprawić lub wyrównać straty materialne jakie poniósł Park w oparciu o komisyjne szacowanie strat.

2. Codziennego pozostawiania powierzchni roboczej po zakończeniu prac w należytym porządku, rozumie się przez to:

- udrożnienie dróg leśnych,

- usunięcie odpadów pozrębowych blokujących odpływ wód ze światła rowów i przepustów,

- codzienne zabieranie z powierzchni roboczej odpadów zanieczyszczających środowisko.

§12

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 2 % Wartości Przedmiotu Umowy („Zabezpieczenie”). Jest to kwota : ……………………………………..

2. Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy w ciągu 30 dni po wykonaniu Przedmiotu Umowy i uznaniu jej za należycie wykonaną. W przypadku niewykonania Zlecenia do upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie na czas niezbędny do ukończenia i odebrania prac objętych Zleceniem.

4. Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich należności służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczególności kar umownych, kosztów Wykonania Zastępczego oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy.

§ 13

Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018r.

§14

Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, skutkować będzie naliczaniem kary umownej dla Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w §1 umowy.

§ 15

1. Wszelkie zmiany do umowy, oprócz zmian dotyczących uwarunkowań przyrodniczych opisanych w § 1 umowy, związanych ze specyfikacją prowadzenia gospodarki leśnej, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Zmiany w zakresie postanowień § 1 dokonywane będą przez Zlecającego w trakcie wykonywania umowy, w zależności od aktualnych wymogów ochronnym PNGS.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość zmiany:
1) terminu realizacji niniejszego zamówienia publicznego, spowodowanego przez:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłową realizację przedmiotu umowy;
b)zmiany spowodowane czynnikami przyrodniczymi;
c) zmiany terminu realizacji zleceń w przypadku, gdy: nastąpi rezygnacja lub zmiana harmonogramów wynikających z zawartych umów na sprzedaż drewna, wystąpi brak możliwości zbytu planowanych gatunków i sortymentów drewna, wystąpi konieczność przestrzegania prawa z zakresu ochrony przyrody;
d) inne nadzwyczajne zdarzenia losowe i siły wyższe, bądź przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

§ 16

Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

1) załącznik nr 1 –SIWZ;

2) załącznik nr 2 –  oferta;

3) załącznik nr 3 – wzór zlecenia i notatka służbowej;

4) załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu osób na umowę o pracę;

5) załącznik nr 5 –oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Spory, które mogą wystąpić w trakcie realizacji postanowień umowy strony poddają właściwości Sądu według siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowa została sporządzona w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA

...................................                                                                  ........................................

Załącznik nr 3 do Umowy - notatka

Kudowa Zdrój, dnia ……………

Park Narodowy Gór Stołowych

Notatka służbowa

Dotyczy zlecenia nr …………………….z dnia ……………………….. do umowy nr ……………… z dnia ………………………..

zawartej pomiędzy:

- Park Narodowy Gór Stołowych

zwanym Zleceniodawcą

a

- ………………………………………….

zwanym Zleceniobiorcą

W dniu ………………. wyznaczonym jako termin odbioru robót wynikającym z wymienionego zlecenia, Zleceniodawca z udziałem Zleceniobiorcy (bez udziału Zleceniobiorcy)

- nie dokonał odbioru prac zleconych w Obwodzie Ochronnym ………………………..

- Zlecający ocenił jakość wykonanych robót jako niezadowalającą i poleca Zleceniobiorcy usunięcie następujących usterek: …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- Zlecający ustalił termin poprawienia usterek na dzień ………………………………………………………………………………………………………..

- Zlecający stwierdził, że prace nie zostały wykonane w zakresie………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Zlecający ustalił nowy termin właściwego wykonania zlecenia na dzień …………………………………………………………………………………………………………

- Wyjaśnienia Zleceniobiorcy dotyczące zakresu i sposobu wykonanego zlecenia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy stron

1) ………………………………………..                        2) …………………………………

Termin wykonania prac

ustala się na ……………...

Prace zostaną odebrane na piśmie protokołem

odbioru prac, który będzie podstawą do wystawienia faktury. Należność za wykonane prace płatna będzie

po wystawieniu  faktury.

Niniejsze zlecenie jest jednocześnie protokołem przekazania. Zleceniobiorcy w/w powierzchni

roboczych Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

oraz  ponosić będzie odpowiedzialność za zaistniałe wypadki przy pracy na przekazanych

powierzchniach.

Do prac wymagających użycia pilarki Zleceniobiorca zobowiązuje się zatrudnić pracowników

posiadających wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

Konserwator Obwodu Ochronnego oświadcza, że na powierzchniach roboczych wskazał

Zleceniobiorcy miejsce mygłowania drewna, kierunek obalania, kierunek i przebieg zrywki oraz

przekazał na czas obowiązywania zlecenia tablice ostrzegawcze do oznakowania powierzchni

roboczych.*

Zleceniobiorca oświadcza, że znane mu są obowiązujące przepisy BHP i ppoż i zobowiązuje

się do ich bezwzględnego przestrzegania.

..............................................

ZA ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

Konserwator OB.OCH.

..............................................

ZLECENIOBIORCA

................................................................................

ZA ZGODNOŚĆ Z ZADANIAMI ROCZNYMI

* niepotrzebne skreślić                                                        strona 2 z 2

Załącznik nr 4 do umowy    nr ………………….……...

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja/my niżej podpisany/i

...........................................…………………………………………..................................................................................

...........................................................…………………………………….........................................................................

(imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

..................................................…………………………………………...........................................................................

...........................................…………………………………….........................................................................................

..............................……………………………………......................................................................................................

oświadczam/y, iż prace objęte zleceniem nr ……………...… z dnia ……………………...….……. polegające na wykonywaniu czynności, do których odnosi się „Obowiązek Zatrudnienia” o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy nr ……………………………….. z dnia ………………………………… wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

..........................................................

(miejscowość, data)

……………………............................................................................

( podpis i pieczęć imienna lub podpis czytelny osoby uprawnionej/podpisy

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do umowy nr ………………….……...

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja/my niżej podpisany/i

...........................................…………………………………………..................................................................................

...........................................................…………………………………….........................................................................

(imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Podwykonawcy)

..................................................…………………………………………...........................................................................

...........................................…………………………………….........................................................................................

..............................……………………………………......................................................................................................

jako Podwykonawca prac objętych zleceniem Lasów Państwowych Nadleśnictwa Opoczno nr …………………....… z dnia ……………………...….……., oświadczam, iż należności za wykonane i odebrane w dniu ……………………………………… prace zostały w całości uregulowane przez …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

..........................................................

(miejscowość, data)

……………………............................................................................

( podpis i pieczęć imienna lub podpis czytelny osoby uprawnionej/

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy