Zał.nr.6 do umowy

# Umowa nr DR/244-…../2011

spisana w dniu ……………. w Kudowie Zdroju pomiędzy Parkiem Narodowym Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie Zdroju przy ul. Słonecznej 31, zwanym w dalszym tekście Zleceniodawcą reprezentowanym, przez:

NIP 883-10-14-210

1.  mgr  Janusz Korybo   - Dyr.PNGS

a firmą:

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………………..

Zwaną dalej Wykonawcą

W rezultacie dokonania w dniu ………….. przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony Zakresem zadania jest:

……………………………………………………………………………………………..

została zawarta umowa

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na:

a)„Remont drogi leśnej Obw. Ochr. Szczelinie”

b)”Remont drogi „ Praskiej”

c)”Remont drogi Obw .Ochr. Czerwona Woda”

d) „Remont drogi leśnej” nad urwiskiem:”

e) „Odwodnienie parkingu „Lisia przełęcz”

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się w terenie z przedmiotem umowy

3).Integralną część  składową niniejszej umowy stanowią poniższe załączniki:

1)Oferta wykonawcy   - Zał. nr 1

2)Kosztorys ofertowy -  Zał. nr 2

3)Przedmiar r9obót    -   Zał. nr.3

4)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Zał.nr.4

§ 2

Wykonawcę zobowiązuje się do wykonania zakresu robót opisanych w załączniku nr 1 do umowy, obejmującym przedmiot oraz przedmiar prac.

§ 3

1. Strony ustalają kwotę wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie zadań będących przedmiotem umowy, w wysokości

Część A: wartość netto __________________  zł

(słownie : _____________________________________________________________

______________________________________________________________złotych)

VAT ___________23%______________zł

(słownie: _____________________________________________________________

______________________________________________________________złotych)

Wartość brutto ________________ zł

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Część B: wartość netto __________________  zł

(słownie : _____________________________________________________________

______________________________________________________________złotych)

VAT _________________________zł

(słownie: _____________________________________________________________

______________________________________________________________złotych)

Wartość brutto ________________ zł

- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cześć C: wartość netto __________________  zł

(słownie : _____________________________________________________________

______________________________________________________________złotych)

VAT _________________________zł

(słownie: _____________________________________________________________

______________________________________________________________złotych)

Wartość brutto ________________ zł

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cześć D:  wartość netto __________________  zł

(słownie : _____________________________________________________________

______________________________________________________________złotych)

VAT _________________________zł

(słownie: _____________________________________________________________

______________________________________________________________złotych)

Wartość brutto ________________ zł

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

Część E: wartość netto __________________  zł

(słownie : _____________________________________________________________

______________________________________________________________złotych)

VAT _________________________zł

(słownie: _____________________________________________________________

______________________________________________________________złotych)

Wartość brutto ________________ zł

Cześć F: wartość netto __________________  zł

(słownie : _____________________________________________________________

______________________________________________________________złotych)

VAT _________________________zł

(słownie: _____________________________________________________________

______________________________________________________________złotych)

Wartość brutto ________________ zł

Cześć G: wartość netto __________________  zł

(słownie : _____________________________________________________________

______________________________________________________________złotych)

VAT _________________________zł

(słownie: _____________________________________________________________

______________________________________________________________złotych)

Wartość brutto ________________ zł

2. Podstawą rozliczenia Wykonawcy będzie dokonanie odbioru jakościowego prac protokołem odbioru.

§ 4

1.Strony postanawiają ,że rozliczenie robót będzie następowało za wykonanie danego etapu robót, zgodnie z ustalonym w ofercie Wykonawcy harmonogramem robót.

1. Należność za wykonaną usługę, związaną z realizacją zadania będącego przedmiotem umowy uregulowana zostanie przez Zleceniodawcę w terminie 21 dni od dostarczenia przez Wykonawcę faktury VAT.

2.Zamawiajacy oświadcza, że posiada zabezpieczone środki płatnicze na finansowanie robót objętych niniejszą umową.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie będące przedmiotem niniejszej Umowy do dnia

wg zestawienia jak niżej

a)„Remont drogi leśnej Obw. Ochr. Szczelinie    -  do dnia     28-09-2011r

b)”Remont drogi „ Praskiej”                                 -  do dnia     28-09-2011

c)”Remont drogi Obw .Ochr. Czerwona Woda”  -   do dnia    28-09-2011r

d) „Remont drogi leśnej” nad urwiskiem:”          -   do dnia    30 -11 -2011r

e) „Odwodnienie parkingu „Lisia przełęcz”         -   do dnia    30 -11-2011r

f) ……………………………………………

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) na każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

2. Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto)

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wypłacie wynagrodzenia określonego w § 4 umowy.

§ 7

W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu określonego w § 5  Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy z zastosowaniem § 6 ust. 2.

§ 8

1.Wykonawca udzieli  Zamawiającemu  ………………. gwarancji na roboty objęte niniejszą umową .

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

2.Na materiały zakupione przez Wykonawcę ,Wykonawca

udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.

3.1.Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie kaucji gwarancyjnej tworzonej z potrącenia z faktur przejściowych i faktury końcowej za wykonane roboty w wysokości 5 % wartości robót.

3.2.Zwrot kaucji gwarancyjnej nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do

bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn

zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni ,od daty zgłoszenia jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

5.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę  usterek  w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania tych robót przez inny podmiot( wykonanie zastępcze  na koszt Wykonawcy. Usunięcia usterek w ramach wykonania zastępczego  robót  zostanie rozliczone w ramach posiadanej kaucji gwarancyjnej przez Zamawiającego.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu Sądu  właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach po dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca:								Zamawiający:

Kudowa Zdrój dn.. . . . . . . . . . . . . .. . . ..